TARGET2-SECURITIES

Grupo Nacional de Usuarios (GNU)

Madrid, 8 de septiembre de 2016 – (10:30-12:30 horas). Sala Europa

- Introducción

El presidente dio la bienvenida a los asistentes y comenzó recordando el acuerdo alcanzado en julio respecto al modelo de supervisión (PTI) de la renta fija, cerrando así uno de los temas pendientes para la segunda fase de la reforma.

Insistió en que las entidades deben poner todos los recursos necesarios para migrar a T2S en septiembre de 2017, duplicando esfuerzos si fuese necesario para evitar que otras adaptaciones como el cambio del ciclo de liquidación del mercado bursátil a D+2  o la migración de otros DCV, puedan tener un impacto  en sus trabajos de desarrollo.

Respecto al Mercado de Deuda Pública, el Banco de España  trabaja con el Tesoro para aclarar algunas cuestiones que se han planteado con motivo de las adaptaciones a T2S. No obstante, el presidente reiteró la necesidad de avanzar en los desarrollos técnicos teniendo en cuenta el marco actual.

- Situación TARGET2-Securities

Se informó de los siguientes temas:

- El Grupo Consultivo aprobó el último informe semestral de armonización de T2S que se publicará en los próximos días, centrado en los mercados que migrarán en la tercera y cuarta ola. La actividad que requiere más esfuerzos sigue siendo la de los eventos corporativos.

- Se ha renovado el mandato de los miembros del Grupo Consultivo de T2S por un periodo de 6 meses, hasta diciembre de 2016, en lugar de 2 años, debido a los cambios previstos en la estructura de los grupos que el Eurosistema mantiene con el mercado.

- El 27 de agosto se instaló sin incidentes la versión 1.1.5 del software de T2S en el entorno de producción.

- La migración de los DCV de la tercera ola (Euroclear Francia, Bélgica y Holanda, junto con VP Lux y VP Securities), comenzará el viernes 9 de septiembre por la tarde. Durante todo el fin de semana los equipos de los 4CB (operativos, funcionales y de desarrollo) darán soporte a la migración. El Banco de España participará activamente en la migración, manteniendo una parte del equipo en Madrid y otra en Frankfurt.

- Calendario de migración del mercado español a T2S

La actualización del calendario depende de las fechas de publicación de la documentación pendiente y de las pruebas por parte de Iberclear.

- Iberclear

  - Estado de los desarrollos de Iberclear

Iberclear informó de un pequeño retraso en sus desarrollos que esperan recuperar antes del inicio de las pruebas de las entidades (previsto para el 24 de octubre).

Algunas entidades manifestaron su preocupación ya que consideran el calendario de pruebas muy ambicioso. También les preocupa ir directamente a pruebas de homologación. Pidieron aclaraciones sobre las pruebas masivas y si se podían solapar las pruebas de los diferentes bloques, a lo que Iberclear contestó afirmativamente.

Iberclear coordinará el calendario de pruebas con sus participantes para llegar a un consenso realista después de evaluar las respuestas de las entidades al cuestionario. Algunas entidades que se van a conectar directamente a T2S solicitaron mantener reuniones bilaterales.

Los manuales de supervisión y del sistema de información para la renta fija se publicarán en octubre.

  - Plan de soporte a sus participantes

Iberclear mantuvo dos reuniones en julio con los participantes y organizará “workshops” específicas a finales de septiembre y principios de octubre. Además, informó sobre el apartado disponible en su página web para dar soporte a las entidades. Próximamente se publicarán guías específicas para la realización de las pruebas, que complementan a las ya divulgadas.

  - Aspectos a destacar fase II

El representante de IBC instó a  las entidades a respetar los plazos establecidos para las pruebas y dedicar los recursos necesarios para que toda la comunidad esté preparada.

Por otro lado, aclaró que las referencias a “ARCO I” y “ARCO II” en la documentación son necesarias para distinguir las adaptaciones necesarias para las dos fases de la reforma, pero que con la migración a T2S todo el sistema se denominará de forma general “ARCO”.

- BME Clearing

  - Estado de los desarrollos de BME Clearing

BME Clearing está finalizando el análisis de impacto de T2S en relación a la renta variable y publicará el resultado próximamente. Uno de los temas identificados es el de los horarios. El grupo de trabajo de BME Clearing se reunirá en los próximos días para analizar el asunto.

Se anunció que el mantenimiento del préstamo en última instancia en T2S es inviable. Como consecuencia, también cambiará la estructura de penalizaciones (será común para todos los ISIN).

Respecto a la renta fija, BME Clearing está utilizando los desarrollos ya implantados en la renta variable. El trabajo va conforme al plan previsto, también respecto a las pruebas (previstas primero para la renta variable y luego para la renta fija).

Se recordó que la documentación funcional se aprobó a finales de julio y la importancia de que las áreas de renta variable y renta fija en las entidades estén coordinadas, de manera que todos estén informados.

  - Soporte a sus participantes

BME Clearing continuará con el soporte y la coordinación con las entidades a través del grupo de trabajo y de la Unidad de Coordinación de la Reforma (UCR).

- Banco de España

  - Soporte a entidades

Se informó de las fechas de las próximas sesiones informativas sobre las pruebas de migración a T2S por la parte del efectivo, incluyendo actividades de certificación y fines de semana específicos de pruebas. Toda la información se encuentra disponible a en el área privada de TARGET2 en la web del Banco de España, y existe una comunicación continua a través de los interlocutores establecidos con las entidades para cualquier duda.

Se han distribuido cuestionarios específicos para confirmar el perfil de conexión de los participantes y conocer la configuración de las cuentas de efectivo. Además se ha iniciado la coordinación para el registro de la documentación legal que se necesita de las entidades.

- Participantes: ronda de intervenciones

  - Planificación y desarrollo

La mayoría de los participantes insistió en que es difícil que puedan iniciar las pruebas en octubre. Algunos consideran que podrían estar preparados a principios de 2017. Si la fecha se mantiene, tendrían que hacer procesos manuales en las pruebas y no sería eficiente. La mayoría de las entidades destacaron la necesidad de contar lo antes posible con toda la documentación aplicable a la renta fija. Así mismo, se pidió más información sobre la documentación de otras entidades de contrapartida central. El representante de la CNMV indicó que contactarán con dichas infraestructuras para solicitarles la información.

- Calendario próximas reuniones

Se acordaron las siguientes fechas para las reuniones del año 2016: 17 de octubre, 24 de noviembre y 19 de diciembre.

- Ruegos y preguntas

La CNMV invitó a los miembros del grupo a responder a la consulta pública de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA) sobre segregación de activos y servicios de custodia.

Las presentaciones realizadas durante la reunión se encuentran disponibles en la página web del Banco de España:

http://www.bde.es/webbde/es/sispago/documentacion_trabajo.html

| Anexo. Asistentes a la XXIX Reunión del Grupo Nacional de Usuarios del 8 de septiembre de 2016 |  |
| --- | --- |
| Asistentes. Miembros del Grupo | Organización |
| Javier Alonso Ruíz-Ojeda | Banco de España |
| Jesús López | BE/Consejo T2S |
| Montserrat Jiménez | Banco de España |
| Javier Ruíz del Pozo | CNMV |
| Bárbara Gullón | CNMV |
| Jesús Benito | Iberclear |
| Laura Puente | Iberclear |
| Jaime Silió Mercedes Irigaray Xavier Aguila | Iberclear BME Clearing BME Clearing |
| Julio Alcántara Ignacio Santillán José Luis Rebollo Francisco Javier Planelles Alexis Thompson | AIAF FOGAIN CECA CECA BBVA |
| Fernando García | BBVA |
| Alfonso de Pablos | Santander |
| Inmaculada Andrade Valderrama | Caixabank |
| Neus Martí Audí | Banco Sabadell |
| José Luis Calleja | Bankia |
| Maribel Cortes de Nava | Bankia |
| Lily Corredor | Ibercaja |
| Manuel Pedro Ceverino Curiel | Banco Popular |
| María Belén Muñoz Carlos Luengo | Banco Cooperativo Banco Cooperativo |
| Francisco Béjar Thomas Steinman Norma Clemente | BNP Paribas SS Deutsche Bank Société Generale |
| Natalia Eliana Campos García | Bankinter |
| Rafael González-Aller | Citibank |
| Asistentes. Observadores |  |
| Jesús Pérez Bonilla Fernando Castaño Luis Miguel Rodriguez Caramelo Mª Teresa Arráez Mª Angeles Colombás | Banco de España Banco de España Banco de España Banco de España Banco de España |
| Mª José García Ravassa | Banco de España |
| José Peña | Banco de España |